МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022                                                                                                                              № 67

село Малиновка Кожевниковского района Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации

Малиновского сельского поселения от 01.11.2016 № 91

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016–2020 годы и с перспективой до 2032 года, утвержденную постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от 01.11.2016 № 91, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Малиновское сельское поселение» порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования.

Глава поселения                                                                                                     Н.И. Абрамова

С.А.Бурягина

8(3-8244)53-141  malinovkasp@mail.ru

В дело №_______________

____________В.М.Ситникова

«____» _____________2022г

Приложение

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 04.07.2022 № 67

Внести в муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года, утвержденную постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от 01.11.2016 №91 следующие изменения:

1)Приложение«Перечень объектов капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Малиновского сельского поселения, планируемых к ремонту в 2016-2022 годах», изложить в следующей редакции:

Приложение к Муниципальной Программе

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Малиновского сельского поселения Кожевниковского района

на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года

Перечень объектов капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Малиновского сельского поселения,  планируемых к ремонту в 2016-2022 годах

| Перечень объектов в границах муниципального образования «Малиновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |
| Наименование и адрес объектов |  |  |  | Тип покрытия |  |  | Протяженность ремонтируемого участка, км | Площадь ремонтируемого участка, (м2) |  | Всего (тыс. руб.) | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная в с. Малиновка |  |  | асфальтобетон |  |  | 0,540 | 2160 |  | 1318,717 | 1215,892 | 102,825 | 0,000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от ул. Лыскова, 17 до ул. Ленина,8с. Новосергеевка |  | асфальтобетон |  |  |  | 0,51746 | 2587,3 |  | 2645,305 | 2255,507 | 118,711 | 271,087 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кирова (от №62 до ул. Школьной) в с. Малиновка |  |  |  |  | асфальтобетон | 0,200 |  | 1000 | 2696,775 | 1037,291 | 54,594 | 250,708 |
| 2 | ул. Молодежная (от ул. Лыскова № 17 до ул. Молодежной, 2 кв. 1) в с. Новосергеевка, |  |  |  |  | асфальтобетон | 0,216 |  | 1015,2 |  | 1037,291 | 54,595 | 262,296 |
| ИТОГО 2018 год |  |  |  |  |  |  | 0,416 |  | 2015,2 | 2696,775 | 2074,582 | 109,189 | 513,004 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кирова (от № 85А к выезду 820 м и от нежилого здания б/н до ж/д № 117-110 м) в с. Малиновка |  |  |  | ПГС |  | 0,930 |  | 3255 | 1650,914 | 1650,914 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ул. Кирова (от ж/д № 64 до ЛОС № 85А-200м., от нежилого здания б/н между ж/д 117 и ж/д 115 к въезду-250 м и от ж/д №117 к выезду – 120 м.) в с. Малиновка |  |  |  | ПГС |  | 0,570 |  | 1995 | 1419,518 | 782,813 | 128,091 | 508,614 |
| 3 | Ул. Верхняя (100м. в выезду от ж/д №; 20-а) в с. Малиновка |  |  |  | ПГС |  | 0,100 |  | 350 | 249,533 | 0,000 | 0,000 | 249,533 |
| ИТОГО 2019 год |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  | 5600 | 3319,965 | 2433,727 | 128,091 | 758,147 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Комсомольская (от ж/д №1 до ж/д № 30) в с. Новосергеевка |  | ПГС |  |  | 0,750 |  | 2625 | 834,321 | 809,571 | 24,750 | 0,000 |
| 2 |  | ул. Молодежная (от ж/д №1/1 до ж/д №9/2) в с. Тека |  | ПГС |  |  | 0,290 |  | 1305 | 465,199 | 402,701 | 62,498 | 0,00 |
| 3 |  | ул. Молодежная (от перекрестка до ж/д № 24) в с. Новосергеевка |  | ПГС |  |  | 0,190 |  | 646 | 208,481 | 202,297 | 6,184 | 0,00 |
| 4 |  | от ул. Лыскова до ул. Новая Жизнь, 10" в с. Новосергеевка |  | ПГС |  |  | 0,180 |  | 720 | 292,696 | 284,013 | 8,683 | 0,00 |
| ИТОГО 2020 год |  |  |  |  |  |  | 1,410 |  | 5296 | 1800,697 | 1698,582 | 102,115 | 0,000 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Кирова (от трассы «Уртам-Борзуновка-Верхняя Уртамка» до ж/д № 46/2) в с.Малиновка | асфальтобетон |  |  |  | 0,600 |  | 3084 | 2452,12209 | 2273,677 | 119,667 | 58,77809 |
| ИТОГО 2021 год |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  | 3084 | 2452,12209 | 2273,677 | 119,667 | 58,77809 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Кирова (от ж/д46/2 до ж/д №58/2) в с.Малиновка |  |  | асфальтобетон |  | 0,330 |  | 1650 | 1538,28021 | 1461,36620 | 76,91401 | 0,000 |
| 2 |  | Переулок «от ул. Молодежная 11 до ул. Садовая 18», с. Тека |  |  | ПГС |  | 0,150 |  | 675 | 210,64339 | 200,11122 | 10,53217 | 0,000 |
| 3 |  | Ул. Полевая (от ж/д №1/1до ж/д № 11/2) с. Тека |  |  | ГПС |  | 0,300 |  | 1200 | 414,95017 | 347,98558 | 18,31482 | 48,64977 |
| ИТОГО 2022 год |  |  |  |  |  |  | 0,780 |  | 3525 | 2163,87377 | 2009,463 | 105,761 | 48,64977 |