Приложение  3

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 30.04.2019 № 40

ПЛАН

мероприятий  по благоустройству  в населенных пунктах Малиновского сельского поселения

на 2019 год

| №п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести собрания граждан о проведении двухмесячника по благоустройству | апрель | Абрамова Н.И. Ситникова В.М. специалисты |
| 2 | Совместно со школой и Советом ветеранов организовать помощь в уборке территорий престарелым гражданам, оказать помощь в ремонте ограждений малоимущим пенсионерам | май- сентябрь | директора школ, соц.работники, председатели Советов ветеранов |
| 3 | На территории школ, Домов культуры, обелисков разбить цветники, обновить ограждения | май-июнь | Директора школ, домов культуры, Администрация поселения |
| 4 | Провести ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ | май-сентябрь | Абрамова Н.И., администраторы, |
| 5 | Очистка улиц от мусора и вывоз на объекты размещения ТБО, сбор и вывоз ТБО по заявкам населения, установка контейнеров для сбора мусора в количестве 10шт. | в течение лета | Администрация поселения |
| 6 | Организация очистки объектов размещения ТБО | по мере необходимости | Абрамова Н.И. |
| 7 | Провести обработку кладбищ от клещей | май | Администрация поселения |
| 8 | Организации субботников для поддержания чистоты и порядка на территории сел, заключить договоры на общественные работы с безработными | в течение лета | Ситникова В.М. администраторы |
| 9 | Оформить стенд с информацией о ходе выполнения мероприятий по благоустройству. | май-сентябрь | Директора ДК, администраторы |
| 10 | Провести работу с предпринимателями о соблюдении правил благоустройства: уборка территории, разбивка клумб, установка контейнеров для мусора и его вывоз | май-июнь | Абрамова Н.И., Ситникова В.М. |
| 11 | Организовать работы по уборке бурьянов на земельных участках заброшенных усадьб, представляющих пожароопасную обстановку | в течение лета | Администрация поселения |
| 12 | Провести ремонт автодороги в с.Малиновка, д.Борзуновка | в течении лета | Администрация поселения |
| 13 | Провести рейд по благоустройству | Июнь-август | Администрация поселения, администраторы |
| 14 | Проводить регулярное скашивание травы | июнь, по мере необходимости | Администрация поселения |
| 15 | Проводить контрольные планерки по вопросам благоустройства | еженедельно | Абрамова Н.И. |
| 16 | Освещать ход благостроительных работ на официальном сайте Малиновского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http:/ malinovka.kozhreg.ru. | постоянно | Абрамова Н.И. |
| 17 | Решить вопрос на собрании Совета поселения об ответственности депутатов за ходом благоустройства на закрепленных за ними участках | май | Председатель Совета поселения |
| 18 | Убрать остатки склада и здания конторы в с. Малиновка | май-июнь | Абрамова Н.И. |
| 19 | Провести ремонт памятников в с. Малиновка, с. Новосергеевка, с. Борзуновка | Июнь-август | Абрамова Н.И. |
| 20 | Провести подсыпку станции ЛОС на въезде | июнь | Абрамова Н.И. |
| 21 | Установить на въезде в с.Малиновка фонарь и дополнительные фонари в селах поселения | Сентябрь-октябрь | Абрамова Н.И. |
| 22 | Уборка территории бывшего детского сада в с.Тека | май | Абрамова Н.И. |