МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020                                                                                                                                    № 29

село Малиновка Кожевниковского района Томской области

О проведении противопаводковых мероприятий на территории

Малиновского сельского поселения в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Кожевниковского района от 28.02.2020 № 112 «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, в период весеннего половодья на территории Муниципального образования Кожевниковский район в 2020 году» в целях безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году на территории Малиновского сельского поселения, безопасности населения, проживающего в населенных пунктах, подвергающихся угрозе подтопления, и обеспечения их жизнедеятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на территории Малиновского сельского поселения противопаводковую комиссию в составе:

Абрамова Н.И. - председатель  комиссии, Глава поселения;

Жихарев В.М. - заместитель председателя комиссии, начальник ПЧ в с. Малиновка ( по согласованию).

Члены комиссии:

Вайвод Н.Г               -  специалист по административной работе в с. Борзуновка;

Емельянова О.В.      -  специалист по административной  работе в с. Новосергеевка;

Войтеховская Н.И.  - специалист по административной  работе в с. Тека;

Леонов П.М.            -   депутат Совета поселения ( по согласованию);

Галанцев Е.Г.           – житель с. Новосергеевка (по согласованию);

Пучков А.В.            - депутат Совета поселения, (по согласованию);

Кунцевич И.О.          - депутат Совета поселения, (по согласованию);

Васильева Н.А.      - врач Малиновского ФАПа ( по согласованию).

2. Утвердить план привлечения транспортных средств для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае подтопления населенных пунктов весенними паводковыми водами согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, очистке территорий улиц от мусора и снега сельского поселения согласно приложению 2.

4. Назначить Абрамову Н.И. Главу поселения и Жихарева В.М начальника ПЧ с. Малиновка ответственными за подготовку мест размещения  эвакуируемых из зон возможного затопления, определить порядок их обеспечения продовольствием, вещевым имуществом, принять меры по созданию запаса продовольствия на период паводка.

5. Заседание паводковой комиссии проводить не реже одного раза в месяц, в случае возникновения ЧС - немедленно.

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Малиновского сельского поселения порядке.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                       Н.И.Абрамова

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению Администрации

- Малиновского сельского поселения

- от 16.03.2020 № 29

ПЛАН

привлечения   транспортных средств для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае подтопления населенных пунктов весенними водами

1. Для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае катастрофического затопления населенных пунктов весенне - летними паводковыми водами привлекаются:

|  | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИП «Кунцевич И.О.» ( с. Борзуновка) | 1 трактор МТЗ - 82 |
| 2. | Гончаров Н.А. (с.Тека) | 1 трактор МТЗ – 82 |
| 3. | Вайвод Н.Г. администратор с.Борзуновка | Мотопомпа |
| 4. | Емельянова О.В. администратор с.Новосергеевка | Мотопомпа |
| 5. | Войтеховская Н.И. администратор с. Тека | Мотопомпа |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- к постановлению Администрации

- Малиновского сельского поселения

- от 16.03.2020 № 29

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод, очистке территорий улиц от снега

и мусора Малиновского сельского поселения

| № п/п | 1 Наименование мероприятий | Срок исполненияя | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение мест возможного затопления и организация постоянного контроля за развитием паводковой обстановки | до 01.04.2020 | Глава поселения |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций любых форм собственности об оказании помощи населению в период подготовки к весеннему паводку пропуска паводковых вод | до 1 апреля 2020 года | Глава поселения |
| 3. | Контроль и работа с населением, руководителями организаций по вопросу очистки территорий и улиц от мусора, снега и пропуску паводковых вод | март - апрель | Глава поселения, специалисты Администрации |
| 4. | Провести работу со страховыми организациями и разъяснительную работу с гражданами по проведению страхования имущества граждан на период прохождения половодья. | до 02.04.2020 г. | Глава поселения, специалисты Администрации |
| 5. | Подготовить резервный жилой фонд для размещению и первоочередному жизнеобеспечению населения в случае возникновения ЧС, связанных с пропуском паводковых вод | до 20.04.2020 г. | Администрация поселения |
| 6. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья, мерах безопасности и правилах поведения у водоемов в этот период. Проведение подворного опроса жителей в зонах вероятного подтопления о необходимости их эвакуации, создание условий для их расселения. | март-май | Специалисты Администрации, противопаводковая комиссия |
| 7. | Проверка состояния гидротехнических сооружений, осуществление контроля за их состоянием, обеспечение готовности к безаварийному пропуску паводковых вод | до 01.04.2020 | Глава поселения, специалисты |
| 8. | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период прохождения весеннего паводка | В паводковый Период | Противопаводковая комиссия |
| 9. | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населенных пунктов попадающих в зоны вероятного подтопления | до 01.04.2020 | Глава поселения |