МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020                                                                                                                                № 41

село Малиновка Кожевниковского района Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации

Малиновского сельского поселения от 20.03.2014 №12

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от 20.03.2014 №12, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Малиновское сельское поселение» порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования.

Глава поселения                       				                                    Н.И.Абрамова

С.А. Бурягина

8(38244) 53-141

В дело №_______________

____________В.М.Ситникова

«____» _____________2020

Приложение

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 27.04.2020 № 41

Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от 20.03.2014 №12, следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» строку «Объем и	источники финансирования (с детализацией по	годам реализации, тыс. рублей) » изложить в новой редакции:

| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 20043,507 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 460 | 1418,507 | 10365 |
|  | областной бюджет | 63430,954 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 3359,380 | 5646,293 | 22325,281 |
|  | районный бюджет | 17507,210 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 1022,350 | 1623,510 | 7761,350 |
|  | бюджет поселения | 664,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 526,786 | 137,600 |
|  | внебюджетные источники | 318,950 | - | - | - | - | - | 138,950 | 180,000 |
|  | всего по источникам | 101965,007 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 4841,730 | 9354,046 | 40769,231 |

2) Абзац 11 раздела «Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 101965,007 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 20043,507тыс. рублей;

за счет средств бюджета Томской области – 63430,954 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Кожевниковского района – 17507,210 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения– 664,386 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 318,950 тыс. рублей.

3) приложение 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» «Перечень мероприятий муниципальной программы Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» изложить в новой редакции:

Приложение № 1 к

муниципальной программе

«Устойчивое развитие территорий

Малиновского сельского поселение на 2014-2017 годы

и период до 2020 года»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие территорий Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финанси- рования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответст- венные испол- нители |  |  |  | Показатели результата мероприятия <*> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  | районного бюджета | бюджет поселения |  |  |  |  | Внебюд- жетных источ- ников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Малиновского сельского поселения, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Малиновского сельского поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Малиновского сельского поселения в решении вопросов местного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Малиновского сельского поселения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5800 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4060 |  | 1740 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Глава Малиновского сельского поселения |  |  |  |  | 5 семей |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |  | 435 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |  | 435 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 870 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2 |  |
| 1.1.1 | В том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5800 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4060 |  | 1740 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Глава Малиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |  | 435 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |  | 435 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 870 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5800 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4060 |  | 1740 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Глава Малиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |  | 435 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |  | 435 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 870 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования «Малиновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе по населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18900 |  | 2100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Отдел образования, отдел муниципального хозяйства Администрации района |  |  |  |  | Обновление основных фондов, повышение территориальной доступности общеобразовательных учреждений в сельской местности и дошкольного образования Кол – во мест: 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |  | - |  |  |  | 18900 |  | 2100 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство НОШ в с. Тека на 30 мест, Кожевниковский район |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18900 |  | 2100 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство культурно - досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 56000 |  |  |  |  | 16800 |  |  |  | 28500 |  | 10700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре молодёжной политике и связям с общественностью |  |  |  |  | Обеспеченность населения учреждениями культуры для проведения культурно – досуговыми мероприятиями, кол – во мест-280 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 26000 |  |  |  |  | 7800 |  |  |  | 13200 |  | 5000 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  | 15300 |  | 5700 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры - библиотека в с. Тека |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 26000 |  |  |  |  | 7800 |  |  |  | 13200 |  | 5000 | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Кол-во мест - 130 |  |
|  | Дом культуры - библиотека в с. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  | 15300 |  | 5700 | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Кол-во мест - 150 |  |
| 2.3 | Строительство плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |  | 1680 |  |  |  | 2860 |  | 1060 | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Отдел по культуре молодёжной политике и связям с общественностью, Глава Малиновского с/п |  |  |  |  | Создание условий для занятия спортом сельской местности, ввод 4000 кв. м. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 1430 |  | 530 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 1430 |  | 530 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Открытая спортивная площадка в с. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 1430 |  | 530 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод – 2000 кв. м. |  |
| 2.3.2 | Открытая спортивная площадка в с. Борзуновка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 1430 |  | 530 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод – 2000 кв. м. |  |
| 2.4 |  | Установка детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 1408,913 |  |  |  | 113,507 |  |  |  |  |  |  | 944,275 |  | 54,000 |  | 142,431 |  |  | 154,700 |  |  |  |  |  | Отдел по культуре молодёжной политике и связям с общественностью, Глава Малиновского с/п |  |  |  |  | Создание мест для отдыха и развития детей -3 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 38 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 640,462 |  |  |  | 53,507 |  |  |  |  |  |  | 405,324 |  | 16,000 |  | 84,431 |  |  | 81,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 568,451 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 436,951 |  | 0 |  | 58,000 |  |  | 73,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | детская игровая площадка в с. Малиновка |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 38 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.4.2 |  | Благоустройство спортивно-игровой детской площадки в с. Тека, ул. Ленина, 11, Кожевниковского района, Томской области |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 555,114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 391,072 |  |  |  |  | 0 |  | 82,842 |  |  | 81,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 м2 |
| 2.4.3 |  | Обустройство детской игровая площадки в с.Новосергеевка Кожевниковского района, Томской области |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 85,348 |  |  |  | 53,507 |  |  |  | 14,252 |  |  |  |  | 16,000 |  | 1,589 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100м2 |
| 2.4.4 |  | Обустройство спортивно-игровой детской площадки в с. Тека, ул. Ленина, 11, Кожевниковского района, Томской области. 2 этап ограждение |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 284,226 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 211,226 |  |  |  |  | 0,000 |  | 29,000 |  |  | 44,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325м2 |
| 2.4.4 |  | Благоустройство волейбольно -баскетбольной площадки в селе Малиновка Кожевниковского района, Томской области. |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 284,225 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 225,725 |  |  |  |  | 0,000 |  | 29,000 |  |  | 29,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300м2 |
| 2.5 |  | Благоустройство памятников ВОВ |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 354,944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 260,949 |  |  |  |  | 0 |  | 36,245 |  |  | 57,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт памятников -3 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 354,944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 260,949 |  |  |  |  | 0 |  | 36,245 |  |  | 57,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Благоустройство памятника ВОВ, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новосергеевка, ул. Комсомольская 14, стр. 1 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 94,776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 69,501 |  |  |  |  | 0 |  | 9,575 |  |  | 15,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.5.2 |  | Благоустройство памятника ВОВ, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Борзуновка, ул. Гагарина,29 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 133,504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 97,454 |  |  |  |  | 0 |  | 14,000 |  |  | 22,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.5.3 |  | Благоустройство памятника ВОВ, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Кирова, 75 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 126,664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 93,994 |  |  |  |  | 0 |  | 12,670 |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.6 |  | Благоустройство территории кладбища |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 704,020 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517,920 |  |  |  |  | 0 |  | 79,600 |  |  | 106,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство территории кладбища -1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 704,020 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517,920 |  |  |  |  | 0 |  | 79,600 |  |  | 106,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Благоустройство территории кладбища (устройство ограждения и площадки для сбора мусора) в селе Новосергеевка |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 704,020 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517,920 |  |  |  |  | 0 |  | 79,600 |  |  | 106,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие электрических сетей в Муниципальном образовании "Малиновское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Строительство (реконструкция) электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 3330 |  |  |  |  |  |  |  | 1090 |  | 1846 |  |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Администрация Кожевниковского района, администрация Малиновского сельские поселения |  |  |  |  | Реконструкция –14 км |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  | 520 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  | 663 |  |  |  | 147 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  | 663 |  |  |  | 147 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Реконструкция уличного освещения в МО "Малиновское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 3330 |  |  |  |  |  |  |  | 1090 |  | 1846 |  |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 км. |
| 2.7.1 |  | Реконструкция уличного освещения с. Тека |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  | 520 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2.7.2 |  | Реконструкция уличного освещения с. Новосергеевка |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  | 663 |  |  |  | 147 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2.7.3 |  | Реконструкция уличного освещения с. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  | 663 |  |  |  | 147 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Развитие водоснабжения в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  | Строительство и реконструкция локальных сетей водоснабжения |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 6567,130 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4928,81 |  | 1232,21 | 406,110 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства, Глава Малиновского с/п |  |  |  |  | Реконструкция – 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 1961,73 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1569,38 |  | 392,35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2458,640 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1642,02 |  | 410,51 | 406,110 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2146,76 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1717,41 |  | 429,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  |  |  | Реконструкция водопроводных сетей в Малиновском с/п |  |  | Всего |  |  |  |  | 6161,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 4928,81 |  |  | 1232,21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | отдел муниципального хозяйства, Глава Малиновского с/п |  |  | 1,5 км |  |
|  |  |  |  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Молодежной в с.Тека |  |  | 2018 |  |  |  |  | 1961,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1569,38 |  |  | 392,35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 км |  |
|  |  |  |  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Кирова в с. Малиновка |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2052,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1642,02 |  |  | 410,51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 км |  |
|  |  |  |  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Молодежной в с. Борзуновка |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2146,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1717,41 |  |  | 429,35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 км |  |
| 2.8.2. |  |  |  | Приведение водонапорной башни в рабочие состояние |  |  | Всего |  |  |  |  | 406,110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 406,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |
| 2.8.2. |  |  |  | Приведение водонапорной башни в рабочие состояние, расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Верхняя |  |  | 2019 |  |  |  |  | 406,110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 406,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ед. |  |
| 2.9. |  |  | Установка очистных сооружений на водозаборных сооружениях |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  | 613 |  | 227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | отдел муниципального хозяйства, Глава Малиновского с/п |  |  | Установка очистных сооружений - 8 шт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 153 |  | 57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 230 |  | 85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 230 |  | 85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  |  | Установка очистного сооружения в с. Тека |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | отдел муниципального хозяйства, Глава Малиновского с/п |  |  | 0 |  |
| 2.9.2 |  |  | Установка очистного сооружения в с.Новосергеевка |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 153 |  | 57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2.9.3 |  |  | Установка очистного сооружения в с.Малиновка |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 230 |  | 85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2.9.4 |  |  | Установка очистного сооружения в с.Борзуновка, д. Верхняя Уртамка |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 230 |  | 85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Итого по задаче 2: |  |  |  |  | всего |  |  |  | 96165,007 |  |  |  |  |  |  |  | 20043,507 |  |  |  | 59370,954 |  | 15767,210 |  |  |  | 664,386 |  |  |  | 318,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 47000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7800 |  |  | 32100 |  |  |  | 7100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 3391,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  | 2344,38 |  |  |  | 587,35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 7904,046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1418,507 |  |  | 4631,293 |  |  |  | 1188,51 |  |  | 526,786 |  |  |  | 138,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 37869,231 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10365 |  |  | 20295,281 |  |  |  | 6891,35 |  |  | 137,600 |  |  |  | 180,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 101965,007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20043,507 |  |  | 63430,954 |  |  |  | 17507,210 |  |  | 664,386 |  |  |  | 318,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 47000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7800 |  |  | 32100 |  |  |  | 7100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 4841,730 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  | 3359,38 |  |  |  | 1022,35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 9354,046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1418,507 |  |  | 5646,293 |  |  |  | 1623,510 |  |  | 526,786 |  |  |  | 138,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 40769,231 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10365 |  |  | 22325,281 |  |  |  | 7761,35 |  |  | 137,600 |  |  |  | 180,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |