МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ   МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018                                                                                                                                  №  21

с. Малиновка  Кожевниковского района Томской области

О проведении  противопаводковых  мероприятий   на  территории

Малиновского сельского  поселения в 2018 году

В целях своевременной подготовки территорий поселения,  попадающих в зону пропуска паводковых вод, с целью снижения  экономического ущерба и  предотвращения  чрезвычайных ситуаций, постановлением Администрации Кожевниковского района № 197 от 28.02.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  на территории Малиновского сельского поселения  противопаводковую комиссию в составе:

Абрамова Н.И.         - председатель  комиссии, Глава поселения;

Соболев В.Д.         -  заместитель председателя комиссии, начальник ПЧ в с. Малиновка  ( по согласованию).

Члены комиссии

Вайвод Н.Г               -  специалист по административной работе в с.  Борзуновка;

Емельянова О.В.      -  специалист по административной  работе в с. Новосергеевка;

Войтеховская Н.И.  - специалист по административной  работе в с. Тека;

Шинкевич А.Н.        -  житель с. Борзуновка ( по согласованию);

Галанцев Е.Г.           – житель с. Новосергеевка (по согласованию);

Пучков А.В.            - депутат Совета поселения;

Кунцевич И.О.        - депутат  Совета поселения;

Васильева Н.А.      - врач Малиновского ФАПа ( по согласованию).

2. Утвердить план привлечения транспортных средств для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае подтопления населенных пунктов весенними паводковыми водами согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, очистке территорий улиц от мусора и снега сельского  поселения согласно приложению 2.

4. Назначить Абрамову Н.И. Главу поселения и Соболева В.Д  начальника ПЧ с. Малиновка ответственными  за подготовку мест размещения  эвакуируемых из зон возможного затопления, определить  порядок их  обеспечения продовольствием, вещевым имуществом, принять меры  по созданию запаса  продовольствия  на период  паводка.

5. Заседание паводковой комиссии проводить не реже одного раза в месяц, в случае возникновения ЧС - немедленно.

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном Советом Малиновского сельского  поселения  порядке.

7. Контроль   исполнения   настоящего   постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                                Н.И.Абрамова

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению Администрации

- Малиновского сельского поселения

- от 21.03.2018 № 21

ПЛАН

привлечения   транспортных средств   для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ       в случае подтопления населенных пунктов весенними водами

1. Для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае катастрофического затопления населенных пунктов   весенне - летними паводковыми водами привлекаются:

|  | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИП «Кунцевич И.О.» ( с. Борзуновка) | 1 трактор МТЗ - 82 |
| 2. | КФХ Федоров С.А. (с.Тека) | 1 трактор МТЗ – 82 |
| 3. | Вайвод Н.Г. администратор с.Борзуновка | Мотопомпа |
| 4. | Емельянова О.В. администратор с.Новосергеевка | Мотопомпа |
| 5. | Войтеховская Н.И. администратор с. Тека | Мотопомпа |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- к постановлению Администрации

- Малиновского сельского поселения

- от 21.03.2018 № 21

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод, очистке территорий  улиц   от снега

и мусора  Малиновского  сельского  поселения

| № п/п | 1 Наименование мероприятий | Срок исполненияя | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение мест возможного затопления и организация постоянного контроля за развитием паводковой обстановки | до 01.04.2018 | Глава поселения |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций любых форм собственности об оказании помощи населению в период подготовки к весеннему паводку пропуска паводковых вод | до 5 марта 2018 года | Глава поселения |
| 3. | Контроль и работа с населением, руководителями организаций по вопросу очистки территорий и улиц от мусора, снега и пропуску паводковых вод | март - апрель | Глава поселения, специалисты Администрации |
| 4. | Отвод воды с проезжей части дорог, вскрытие водопропускных труб и канав по улицам и на прилегающих территориях к домам, проверка ливневых канализаций | в паводковый период | Администрация сельского поселения, домовладельцы |
| 5. | Подготовить резервный жилой фонд для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления | март-май | Администрация поселения |
| 6. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья, мерах безопасности и правилах поведения у водоемов в этот период. Проведение подворного опроса жителей в зонах вероятного подтопления о необходимости их эвакуации, создание условий для их расселения. | март-май | Специалисты Администрации, противопаводковая комиссия |
| 7. | Проверка состояния гидротехнических сооружений, осуществление контроля за их состоянием, обеспечение готовности к безаварийному пропуску паводковых вод | до 01.04.2018 | Глава поселения, специалисты |
| 8. | Приведение в порядок площадок временного хранения и сортировки ТБО и подъездных путей к ним | март | Глава поселения |
| 9. | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период прохождения весеннего паводка | В паводковый период | Противопаводковая комиссия |
| 10. | Назначить ответственными за предоставление донесений об оперативной обстановке по паводку Главе поселения | ежедневно 9.00час. | Начальник ПЧ № 6 с. Малиновка |