МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                                                                                                             № 6

с. Малиновка  Кожевниковского района Томской области

О внесении изменений в муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года, утвержденную постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от 01.11.2016 № 91

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании Устава муниципального образования «Малиновское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   изменения в муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года, утвержденную постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от 01.11.2016 № 91,  согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Малиновского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Малиновского сельского поселения в сети Интернет по адресу – http:/ malinovka.kozhreg.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                            Н.И. Абрамова

С.А.Бурягина

(838244) 53141

В дело №02-04

_____________В.М. Ситникова

«___» ______________2018г

Приложение

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 16.01.2018 №  6

Внести в муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года, утвержденную постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от 01.11.2016 №91  следующие   изменения:

1) в паспорте муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года, строку «объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2032 годов составляет 44558,436 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год -   1318,717 тыс. рублей;

2017 год -   3116,218 тыс. рублей;

2018 год -    2942,771 тыс. рублей;

2019 год -    2152,500 тыс. рублей;

2020 год -   5840,500 тыс. рублей

2021-2032 год -    29187,730 тыс. рублей

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета  Малиновского сельского поселения.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

2) в разделе 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры второй абзац изложить в новой редакции:

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2032 годов составляет 44558,436 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год -   1318,717 тыс. рублей;

2017 год -   3116,218 тыс. рублей;

2018 год -    2942,771 тыс. рублей;

2019 год -    2152,500 тыс. рублей;

2020 год -   5840,500 тыс. рублей

2021-2032 годы -    29187,730 тыс. рублей

3) Таблицу 6 - Объемы и источники финансирования мероприятий Программы изложить в новой редакции:

| Таблица 6 - Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Малиновского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Малиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | администрация Малиновского сельского поселения |
|  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2032 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | безопасное использование искусственных сооружения на автомобильных дорогах | администрация Малиновского сельского поселения |
|  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2032 | 360,0 |  |  | 360,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2016 | 1318,717 | 1215,892 | 102,825 |  |  | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | администрация Малиновского сельского поселения |
|  |  |  | 2017 | 3066,218 | 2255,507 | 118,711 | 692,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2892,771 | 2074,582 | 109,189 | 709,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1822,5 | 1731,375 |  | 91,125 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5710,5 | 5424,975 |  | 285,525 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2032 | 26027,73 | 24726,344 |  | 1301,386 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 40838,436 | 37428,675 | 330,725 | 3079,036 |  |  |  |
| .1.2. | Задача: Повышение безопасности на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | снижение дорожно-транспортных происшествий | администрация Малиновского сельского поселения |
|  |  |  | 2017 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2032 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 800,0 |  | 50,0 | 750,0 |  |  |  |
| 1.3. | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  | 2016 |  |  |  |  |  | создание комфортных условий для граждан | администрация Малиновского сельского поселения |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2032 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Создание инфраструктуры автосервиса |  | 2016 |  |  |  |  |  | создание комфортных условий для граждан | администрация Малиновского сельского поселения |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2032 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2016 | 1318,717 | 1215,892 | 102,825 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 3116,218 | 2255,507 | 168,711 | 692,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2942,771 | 2074,582 | 109,189 | 759,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2152,500 | 1731,375 |  | 421,125 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5840,500 | 5424,975 |  | 415,525 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 29187,730 | 24726,344 |  | 3461,386 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 44558,436 | 37428,675 | 380,725 | 5749,036 | 1000,0 |  |  |